ANEXO I

PROJETO BÁSICO

REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PLANALTO UNIVERSO

- OBJETO:

A SER IV – Secretaria Regional IV, apresenta o Projeto Básico para a Reforma do Centro Comunitário do Planalto Universo, no bairro Vila União.

- SITUAÇÃO ATUAL:

Em vistoria técnica realizada no Centro Comunitário verificamos que o equipamento encontra-se bastante deteriorado, sendo utilizado por dependentes químicos para o consumo de drogas e como esconderijo de marginais que praticam pequenos furtos na área. Encontra-se, portanto, impossível sua utilização, necessitando de reforma urgente, no sentido de proporcionar à comunidade um espaço adequado para atividades sócio-culturais.

- SOLUÇÃO PROPOSTA:

Propomos, então, a Reforma do Centro Comunitário do Planalto Universo de acordo com as especificações constantes do Anexo IV.

Para tanto faz-se necessário a realização de processo licitatório, fundamentado nas disposições contidas na Lei n.º 8.666 de 21/06/93, publicada no DOU de 22/06/93, e com as suas modificações posteriores, objetivando a seleção de empresa para a execução da Obra supra mencionada no item 01 deste Projeto Básico.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

A modalidade da licitação será de TOMADA DE PREÇO em função do valor máximo estimado da contratação, forma de Execução Indireta.

- REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA:

O regime de execução da obra será Empreitada por preço unitário, pois trata-se de execução de obra com preço certo de unidades determinadas.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

O prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias.

- COMPONENTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

- Anexo I – Projeto Básico.

- Anexo II – Orçamento detalhado contendo cada item a especificação do Grupo/ Subgrupo / Serviço, a quantidade, a unidade, bem como o preço unitário, o preço total do item e do grupo em algarismo e o preço global máximo da obra.

- Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro, onde estão delineados os prazos de execução das etapas e serviços e os valores correspondentes a serem pagos pela SER IV.

- Anexo IV – Memorial Descritivo.

- Anexo V – Especificações, contendo tanto a metodologia de execução dos serviços como tipos de materiais a serem utilizados.

- PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA:

Pinturas e Cobertas.

- VALOR GLOBAL MÁXIMO DA OBRA:

R$ 47.097,11 (Quarenta e sete mil, noventa e sete reais e onze centavos).

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto / Atividade a ser fornecido pela Secretaria Regional IV.

Fortaleza,       de                          de  2013.

Eng.º Civil Adriano Aguiar Câmara

Coordenador de Infraestrutura – SER IV