ANEXO I

PROJETO BÁSICO

RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SR IV

- OBJETO:

A SR IV – Secretaria Regional IV, apresenta o Projeto Básico para a Recuperação dos Espaços Públicos na área da Secretaria Regional IV.

- SITUAÇÃO ATUAL:

Diversos espaços públicos, inseridos na área de atuação desta Secretaria Regional IV, necessitam de recuperação em virtude de apresentarem vários problemas estruturais que causam transtornos aos usuários e podem gerar danos físicos as pessoas que utilizam esses espaços como área de lazer e entretenimento. Esse é um dos motivos das inúmeras solicitações que chegam a esta Regional no intuito de melhorar os espaços e adequá-los às necessidades dos usuários, visto o crescimento populacional existente, tornando esse número expressivo.

- SOLUÇÃO PROPOSTA:

Propomos, então, a Recuperação dos Espaços Públicos inseridos na área de atuação da Secretaria Regional IV de acordo com as especificações constantes do Anexo V.

Para tanto faz-se necessário a realização de processo licitatório, fundamentado nas disposições contidas na Lei n.º 8.666 de 21/06/93, publicada no DOU de 22/06/93, e com as suas modificações posteriores, objetivando a seleção de empresa para a execução da Obra supra mencionada no item 01 deste Projeto Básico.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

A modalidade da licitação será de TOMADA DE PREÇO em função do valor máximo estimado da contratação, forma de Execução Indireta.

- REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA:

O regime de execução da obra será Empreitada por preço unitário, pois trata-se de execução de obra com preço certo de unidades determinadas.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias.

- COMPONENTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

- Anexo I – Projeto Básico.

- Anexo II – Orçamento detalhado individual por equipamento, contendo cada item a especificação do Grupo/ Subgrupo / Serviço, a quantidade, a unidade, bem como o preço unitário, o preço total do item e do grupo em algarismo e o preço global máximo da obra.

- Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro compilado, onde estão delineados os prazos de execução das etapas, serviços e os valores correspondentes a serem pagos pela SR IV.

- Anexo IV – Memorial Descritivo individual por equipamento.

- Anexo V – Especificações, contendo tanto a metodologia de execução dos serviços como tipos de materiais a serem utilizados.

- Anexo VI – Plantas de Localização.

- PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA:

Pisos, Urbanização e Paisagismo.

- VALOR GLOBAL MÁXIMO DA OBRA:

RS 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais).

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto / Atividade a ser fornecido pela Secretaria Regional IV.

Fortaleza,       de                          de  2013.

Eng.º Civil Adriano Aguiar Câmara

Coordenador de Infraestrutura – SR IV