| OBRA: REF. E URB. DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS ÁREA DA SER III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: JURISDIÇÃO DA SER III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAIRRO: DIVERSOS ANEXO III CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL |
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 122.328,65 |
| 002 | MOVIMENTO DE TERRA | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 47.919,20 |
| 003 | SERVIÇOS AUXILIARES | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 38.775,00 |
| 006 | FUNDAÇÕES ESTRUTURAIS | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 41.953,40 |
| 008 | PAREDES E PAINÉIS | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 39.497,50 |
| 013 | REVESTIMENTOS | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 19.052,00 |
| 014 | PISOS | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 660.975,80 |
| 015 | INST. HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 22.369,00 |
| 016 | INST.ELÉTR. TELEF. LÓG. E SOM | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7.245,00 |
| 017 | PINTURAS | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 49.409,00 |
| 019 | MUROS E FECHAMENTOS | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 200.927,40 |
| 020 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 205.639,50 |
| 021 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 24.145,00 |
|  | DESEMBOLSO MENSAL (R$) |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 | R$ 1.480.236,45 |
|  | PERCENTUAL MENSAL (%) |  | 7,69 |  | 7,69 |  | 7,69 |  | 7,69 |  | 7,69 |  | 7,69 |  |
|  | DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  | 113.864,34 |  | 227.728,68 |  | 341.593,03 |  | 569.321,71 |  | 910.914,74 |  | 1.480.236,45 |  |
|  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 7,69 |  | 15,38 |  | 23,08 |  | 38,46 |  | 61,54 |  | 100,00 |  |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 7,69 | 9.409,90 | 122.328,65 |
| 002 | MOVIMENTO DE TERRA | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 7,69 | 3.686,09 | 47.919,20 |
| 003 | SERVIÇOS AUXILIARES | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 7,69 | 2.982,69 | 38.775,00 |
| 006 | FUNDAÇÕES ESTRUTURAIS | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 7,69 | 3.227,18 | 41.953,40 |
| 008 | PAREDES E PAINÉIS | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 7,69 | 3.038,27 | 39.497,50 |
| 013 | REVESTIMENTOS | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 7,69 | 1.465,54 | 19.052,00 |
| 014 | PISOS | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 7,69 | 50.844,29 | 660.975,80 |
| 015 | INST. HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 7,69 | 1.720,69 | 22.369,00 |
| 016 | INST. ELÉTR. TELEF. LÓG. E SOM | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7,69 | 557,31 | 7.245,00 |
| 017 | PINTURAS | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 7,69 | 3.800,69 | 49.409,00 |
| 019 | MUROS E FECHAMENTOS | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 7,69 | 15.455,95 | 200.927,40 |
| 020 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 7,69 | 15.818,42 | 205.639,50 |
| 021 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 7,69 | 1.857,31 | 24.145,00 |
|  | DESEMBOLSO MENSAL (R$) |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 |  | 113.864,34 | 1.480.236,45 |
|  | PERCENTUAL MENSAL (%) |  | 7,69 |  | 7,69 |  | 7,69 |  | 7,69 |  | 7,69 |  | 7,69 |  |
|  | DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  | 113.864,34 |  | 227.728,68 |  | 341.593,03 |  | 569.321,71 |  | 910.914,74 |  | 1.480.236,45 |  |
|  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 7,69 |  | 15,38 |  | 23,08 |  | 38,46 |  | 61,54 |  | 100,00 |  |
|  | IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R$1.480.236,45 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) |